**Memo n°2** pour la répartition et l’organisation du travail pour le projet Burp du 20/04/2042

DE : Jean-Baptiste GOSSOT, Chef de projet IT

À : Équipe de développement du projet Burp

Afin d’assurer une progression efficace du projet Burp, voici l’organisation du travail que nous allons suivre :

### 1. Répartition des tâches

* Développement Backend : Jean-Baptiste GOSSOT, Martin MULLER et Alexandre JACQUOT, travailleront sur l’architecture et les API.
* Développement Frontend : Victor JOST dirigera l’implémentation de l’interface utilisateur.
* Tests et QA : Nathan CLAUDEL se chargera des tests automatisés et manuels.
* Documentation et Déploiement : Damien METZINGER veillera à la mise à jour de la documentation et au déploiement en production.

### 2. Méthodologie de travail

* Nous utiliserons la méthodologie Agile avec des sprints de 2 semaines.
* Chaque lundi matin, nous aurons un Weekly Kick-Off à 9h30 pour faire le point sur l’avancement.
* A chaque fin de sprint, un récapitulatif sera envoyé pour suivre les progrès et ajuster si nécessaire.

### 3. Outils et Communication

* Gestion de projet : Notion pour le suivi des tâches.
* Versioning : GitHub avec la convention de branches définie.
* Communication : Teams pour les échanges rapides et réunions.

### 4. Prochaines étapes

* Démarrage officiel du sprint : 28/04/2042.
* Première revue de sprint : 12/05/2042.
* Points bloquants à remonter avant chaque réunion d’équipe.
* Date de rendu : 01/08/2042

Merci à tous pour votre engagement. Restons synchronisés et efficaces pour mener ce projet à bien !